# Отчёт за январь 2026 —  Silver и Gold слои ДВХ

## 1. Очистка данных в Silver layer

Разработаны и выполнены SQL-скрипты для сборки Silver-слоя из Bronze (CDC-данных):

### silver.service_report_v2

Скрипт: refresh_silver_v3_workaround.sql

- 1) Дедупликация CDC-записей — берётся последняя версия каждого отчёта

- 2) Исключение удалённых записей (op != 'd') и невалидных значений 	(__debezium_unavailable_value)

- 3) Извлечение замаскированных БИН и названий компаний из signature.signed_xml через regex

- 4) Парсинг 30+ финансовых показателей из JSON-поля data с приведением типов

- 5) Загрузка по годам (2019–2026) отдельными INSERT

### silver.techpark_participants

Скрипт: refresh_silver_participants.sql

- Фильтрация: service_id = 'techpark', bp_status IN ('registered', 'deactivated')

- Дедупликация по последней версии заявки

- Извлечение данных свидетельства из JSON (certificate_number, issue_date, end_date)

## 2. Подготовка Gold витрин для BI

Скрипт: refresh_gold_v4.sql

Собрано 6 витрин из Silver-слоя:

| Витрина | Записей | Назначение |
| --- | --- | --- |
| general_indicators | 27,259 | Общие показатели, доходы, инвестиции |
| financing | 27,259 | Источники финансирования |
| tax_benefits | 27,259 | Налоговые льготы (КПН, НДС, ИПН, СН) |
| employees | 27,259 | Кадры (резиденты, нерезиденты, ГПХ) |
| exports | 27,259 | Экспортная выручка |
| export_by_country | 7,737 | Экспорт по странам |

Данные берутся из silver.service_report_v2, сертификаты — из silver.techpark_participants с fallback из service_servicerequest_cdc.

## 3. Контроль качества данных

### Выявленные и исправленные проблемы

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 85 записей без certificate_number | 9 компаний не в techpark_participants (статус draft/protocol_accept_waiting) | Добавлен fallback через service_servicerequest_cdc → осталось 2 пустых |
| Невалидный сертификат “-1” | Некорректные данные в заявке | Фильтрация через NULLIF |

## Скрипты

| Файл | Переход |
| --- | --- |
| refresh_silver_v3_workaround.sql | Bronze → Silver (отчёты) |
| refresh_silver_participants.sql | Bronze → Silver (участники) |
| refresh_gold_v4.sql | Silver → Gold (6 витрин) |